RAPPORT DE PROJET

Cahier des charges fonctionnel & Feuille de route

Application d'Indexation, de Recherche et de Localisation des Actes d'État Civil

Collectivités territoriales du Togo

# PARTIE 1 — RAPPORT DE SYNTHÈSE DU PROJET

## 1.1 Contexte et évolution

Le projet est né d'un constat opérationnel simple, exprimé par le maître de stage : dans les centres d'état civil togolais, les registres papier s'accumulent sans index centralisé. Un agent qui reçoit une demande incomplète (année approximative, absence de copie, recherche pour un tiers décédé) doit fouiller physiquement des registres entiers. L'objectif initial était donc unique et clairement délimité : faciliter la recherche et la localisation des actes déjà écrits, sans jamais recréer ni numériser leur contenu.

Au cours des échanges avec le directeur de mémoire, ce périmètre a évolué selon une logique volontairement progressive plutôt que par remplacement : le risque de perte physique des registres (inondation, incendie, termites — un cas vécu et rapporté directement par un des intervenants) a justifié l'ajout d'un volet de numérisation, et le souhait de moderniser le service public a justifié l'ajout d'un volet citoyen en ligne, inspiré des services togolais existants (demande de passeport en ligne).

Cette évolution est documentée explicitement, avec ses tensions, plutôt que dissimulée : le maître de stage d'origine indiquait que la numérisation ferait l'objet d'un projet distinct ultérieur, et que le front-office citoyen serait porté par un système national déjà en cours de déploiement par l'État. Le projet retient malgré cela une approche évolutive par paliers, sur recommandation du directeur de mémoire, avec un point de vigilance explicite sur le risque de doublon institutionnel avec ce système national.

## 1.2 Objectifs du projet, par palier

| Palier | Contenu | Statut |
| --- | --- | --- |
| Palier 1 — Socle | Indexation des actes existants, recherche multicritère, localisation physique (centre, salle, rayonnage, registre, page), gestion des utilisateurs et RBAC dynamique, tableau de bord et rapports | Confirmé, périmètre initial validé |
| Palier 2 — Numérisation | Scan des registres physiques, association d'une image numérisée à son acte, consultation des archives numérisées | Confirmé par le directeur de mémoire, en complément du Palier 1 |
| Palier 3 — Front-office citoyen | Compte citoyen (Demandeur), demande d'acte en ligne, suivi de l'état d'avancement, notifications | Confirmé par le directeur de mémoire — point de vigilance sur le doublon institutionnel |

## 1.3 État d'avancement de l'analyse UML

La démarche suit la méthodologie fixée en début de projet : identification et justification des cas d'utilisation, puis modélisation UML dans l'ordre recommandé (contexte → acteurs → cas d'utilisation → classes → dynamique → composants → déploiement).

| Diagramme | Statut | Contenu |
| --- | --- | --- |
| Diagramme de contexte | Réalisé | Frontière du système, 5 acteurs, hors périmètre explicite |
| Diagramme des acteurs | Réalisé | Hiérarchie SuperAdmin → Administrateur / Agent, Demandeur et Système indépendants |
| Diagramme de cas d'utilisation global | Réalisé | 6 grandes familles fonctionnelles, vue d'ensemble simplifiée |
| Diagrammes de cas d'utilisation spécialisés | Réalisés (12 domaines) | 58 cas d'utilisation détaillés avec relations <<include>>/<<extend>> précisées |
| Diagramme de classes | Réalisé | 26 classes, 7 regroupements logiques, cohérent avec le schéma SQL (partie 2 du cahier des charges techniques) |
| Diagrammes de séquence, d'activités, d'états | À réaliser | Prochaine étape de la modélisation dynamique |
| Diagrammes de composants et de déploiement | À réaliser | Modélisation de l'architecture physique, après stabilisation du diagramme de classes |

## 1.4 Risques et points de vigilance

| Risque | Impact | Mesure recommandée |
| --- | --- | --- |
| Doublon institutionnel avec le front-office national évoqué par le maître de stage d'origine | Élevé — duplication d'un service déjà porté par l'État | Confirmer l'état d'avancement réel du système national avant tout développement du Palier 3 ; documenter la divergence dans le mémoire |
| Volumétrie du recensement rétroactif sous-estimée | Élevé — c'est historiquement le poste le plus sous-estimé de ce type de projet | Chiffrer un échantillon représentatif avant d'engager un calendrier ferme |
| RBAC dynamique mal calibré au démarrage | Moyen — refonte du socle sécurité si les profils réels des agents diffèrent des hypothèses | Atelier de cadrage avec les futurs utilisateurs avant le développement du module RBAC |
| Confusion entre indexation (métadonnées) et numérisation (contenu) | Moyen — risque de glisser vers une valeur juridique implicite de la copie numérique | Rappeler systématiquement, dans le mémoire et le code, que la numérisation est une copie de sauvegarde, jamais une référence légale |

# PARTIE 2 — CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL

## 2.1 Périmètre

Dans le périmètre : indexation des actes existants (recensement rétroactif et au fil de l'eau), recherche multicritère tolérante à l'incertitude, localisation physique des registres, numérisation des registres (Palier 2), demandes citoyennes en ligne (Palier 3), gestion des utilisateurs avec contrôle d'accès dynamique (RBAC), tableau de bord et rapports statistiques.

Hors périmètre, en toute circonstance : création, modification ou impression juridique d'un acte d'état civil — l'acte papier, signé par l'autorité compétente, reste l'unique référence légale, y compris après numérisation.

## 2.2 Acteurs

| Acteur | Rôle |
| --- | --- |
| Super Administrateur | Autorité suprême : crée/suspend/révoque les comptes Administrateur, définit la matrice de permissions, restaure les sauvegardes. Hérite de toutes les actions de l'Administrateur et de l'Agent. |
| Administrateur | Gère les comptes Agent, les rôles et permissions (RBAC dynamique), les référentiels (centres, registres, types d'actes, sécurité, sauvegarde planifiée). |
| Agent | Indexe les actes, effectue les recherches, numérise les registres — droits réels définis par le rôle qui lui est attribué par l'Administrateur. |
| Demandeur | Citoyen ou usager (Palier 3) : crée un compte, soumet une demande d'acte en ligne, suit son avancement, reçoit des notifications. |
| Système | Acteur non humain : exécute les sauvegardes planifiées de façon automatisée. |

## 2.3 Modules fonctionnels

| Domaine | Contenu synthétique | Cas d'utilisation |
| --- | --- | --- |
| Indexation des actes (F) | Indexer un acte (recensement / fil de l'eau), modifier, marquer erronée | 8 |
| Gestion des personnes (G) | Rechercher, créer, modifier une fiche personne, fusionner des doublons, visualiser les liens de parenté | 6 |
| Recherche et localisation (H) | Recherche simple/avancée/par affiliation, consulter et imprimer la localisation | 5 |
| Gestion des utilisateurs (B) | Créer/modifier/activer un compte agent, affecter aux centres, réinitialiser mot de passe, historique de connexion | 7 |
| Rôles et permissions — RBAC (C) | Créer/modifier/dupliquer un rôle, définir la matrice de permissions, attribuer un rôle, historique des modifications | 9 |
| Administration (A) | Créer, suspendre, révoquer un compte Administrateur | 3 |
| Centres d'état civil (D) | Créer, modifier, activer/désactiver un centre, rattacher à une commune | 5 |
| Registres (E1) | Créer, modifier, déplacer, clôturer un registre, suivre la couverture du recensement | 6 |
| Archives physiques (E2) | Gérer les salles d'archives et les rayonnages | 2 |
| Paramétrage (J) | Types d'actes, paramètres régionaux, sécurité, sauvegarde et restauration | 5 |
| Tableau de bord et rapports (I) | Tableau de bord, rapports d'avancement et statistiques, export, historique | 5 |
| Audit et traçabilité (K) | Journal d'activité, filtrage et export | 2 |
| Numérisation (Palier 2) | Scanner un registre, associer une image à son acte, consulter les archives numérisées | 3 |
| Front-office citoyen (Palier 3) | Créer un compte, s'authentifier, faire une demande, suivre son état, être notifié | 5 (estimé) |

Total : 12 domaines détaillés pour le Palier 1, soit 58 cas d'utilisation déjà identifiés, justifiés et modélisés — auxquels s'ajoutent les cas des Paliers 2 et 3.

## 2.4 Règles de gestion (synthèse)

L'ensemble des règles de gestion numérotées (RG-IDX, RG-PER, RG-REC, RG-REG, RG-UTI, RG-PAR, RG-RAP, RG-TDB — une soixantaine au total) est détaillé dans les fiches classiques de chaque cas d'utilisation. Les principes transversaux les plus structurants :

- Toute création de personne est précédée d'une recherche de correspondance, pour limiter les doublons (RG-PER-001).

- Un numéro d'acte est unique au sein d'un même registre (RG-IDX-008).

- Le Super Administrateur n'est jamais soumis à la matrice de permissions ; il la définit.

- Aucune suppression physique des données de référence : uniquement des changements de statut (désactivation, archivage).

- Toute opération sensible est journalisée dans un journal d'audit non modifiable par les utilisateurs applicatifs (RG-PAR-003).

## 2.5 Exigences non fonctionnelles

| Catégorie | Exigence |
| --- | --- |
| Performance | Une recherche par nom doit restituer un résultat exploitable en moins de 2 secondes, y compris sur un volume important. |
| Sécurité | Authentification obligatoire pour toute action, mots de passe hachés (BCrypt), contrôle d'accès systématique côté serveur. |
| Traçabilité | Toute création, modification ou tentative de connexion est journalisée avec auteur, date et détail. |
| Disponibilité des données | Sauvegarde planifiée et automatisée, restauration testable, aucune perte tolérée sur le travail de recensement déjà effectué. |
| Évolutivité | RBAC dynamique permettant d'ajouter des rôles sans modification du code ; architecture modulaire par domaine. |
| Ergonomie | Interface guidée, adaptée à des agents peu familiers des outils numériques ; simplicité inspirée des usages locaux (WhatsApp, services publics numériques togolais). |

# PARTIE 3 — FEUILLE DE ROUTE

## 3.1 Feuille de route par palier

| Étape | Contenu | Livrable attendu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Finalisation de la modélisation UML du Palier 1 (diagrammes de séquence, d'activités, d'états) | Dossier de conception dynamique complet |
| 2 | Diagrammes de composants et de déploiement | Architecture technique validée |
| 3 | Conception physique de la base de données (MPD) | Schéma SQL validé (déjà rédigé, cf. cahier des charges techniques) |
| 4 | Développement du socle technique et du Palier 1 | Application fonctionnelle : indexation, recherche, RBAC, tableau de bord |
| 5 | Recette et rédaction du chapitre Conception du mémoire | Chapitre rédigé, application testée |
| 6 | Confirmation du besoin réel pour les Paliers 2 et 3 (échange avec le maître de stage d'origine) | Décision documentée : intégration, report ou abandon |
| 7 | Développement du Palier 2 (numérisation), si confirmé | Module de numérisation opérationnel |
| 8 | Développement du Palier 3 (front-office), si confirmé et non redondant avec le système national | Portail citoyen opérationnel |
| 9 | Finalisation du mémoire et préparation de la soutenance | Mémoire complet, support de présentation |

## 3.2 Priorisation recommandée

Le Palier 1 reste la priorité absolue : c'est le périmètre confirmé depuis l'origine, déjà entièrement modélisé (58 cas d'utilisation, 12 diagrammes spécialisés, diagramme de classes). Les Paliers 2 et 3 ne devraient être engagés qu'après une clarification explicite avec le maître de stage d'origine, étant donné les réserves qu'il avait lui-même formulées sur leur pertinence dans ce projet précis.

Pour un contexte de mémoire à délai contraint, le Palier 1 seul — indexation, recherche, localisation, RBAC — constitue déjà un périmètre substantiel et défendable devant un jury, sans qu'il soit nécessaire d'attendre la confirmation des Paliers 2 et 3 pour amorcer le développement.